MINIT MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN

KE-78 BIL. 05/2026

Tarikh		:	27 April 2026 (Isnin)

Masa		:	9.00 pagi

Tempat	:	Bilik Mesyuarat, Pejabat Bursar

Tingkat 2, Bangunan Canselori Putra

Universiti Putra Malaysia

Kehadiran	:	Disenaraikan pada Lampiran 1

MINIT 78.01	:	PERUTUSAN PENGERUSI

- Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan ucapan terima kasih oleh YBhg. Dato’ Prof. Ir. Dr. Ahmad Farhan bin Mohd Sadullah, kepada semua yang hadir.

- YBhg. Pengerusi mengingatkan berkenaan dengan tatakelola pengurusan perolehan secara keseluruhannya agar dapat diuruskan dengan baik.

- YBhg. Pengerusi seterusnya menarik perhatian ahli dengan mengingatkan ahli tentang kerahsiaan perbincangan mesyuarat.

MINIT 78.02	:	PENGESAHAN MINIT

Mengesahkan minit mesyuarat Lembaga Perolehan (LP) Ke-77 Bil. 04/2026 pada 17 Mac 2026 tanpa pindaan.

MINIT 78.03	:	STATUS MESYUARAT LEPAS

Ahli Lembaga mengambil maklum mengenai status mesyuarat Lembaga Perolehan ke-77 Bil. 04/2026 pada 17 Mac 2026 seperti di Lampiran A.

MINIT 78.04	:	TIADA PERKARA BERBANGKIT

MINIT 78.05	:	KERTAS TAKLIMAT

MINIT 78.05.01	:	Tender Kerja-Kerja Menaiktaraf Pusat In Vitro Fertilization (IVF) di Putra Fertility Centre, Jabatan Obstetrik dan Ginekologi, Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor (Reka dan Bina) - T01/K/2026/14005/HSAAS

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-71 Bil. 11/2025 pada 21 Oktober 2026 telah meluluskan senarai petender-petender berikut untuk dipelawa ke peringkat seterusnya:-

| - Bil | - Kod dan Nama Petender |
| --- | --- |
| - 1 | 1/9 - Sabak Gading Enterprise |
| - 2 | 2/9 - Masa Teguh Services Sdn Bhd |
| - 3 | 4/9 - Imech Ventures Sdn Bhd |
| - 4 | 5/9 - Locus Inspire Sdn Bhd |
| - 5 | 6/9 - Jana Potensi Sdn Bhd |

- tender telah diiklankan pada 13 Januari 2026 dan ditutup pada 26 Februari 2026;

- tarikh lawatan tapak pada 16 Januari 2026 dengan kehadiran tiga (3) kontraktor;

- perolehan adalah menggunakan sumber peruntukan mengurus Hospital (14005);

- sebanyak dua (2) dokumen tender telah dijual dan satu (1) petender telah mengemukakan tawaran apabila tender ditutup pada 26 Februari 2026;

- skop kerja adalah seperti berikut:-

- Preliminaries and General Conditions

- Occupational Safety & Health

- Medical Brief of Requirement (MBOR)

- Architectural Requirements

- Civil and Structural Requirements

- Geotechnical Requirements

- Mechanical Requirements

- Electrical Requirements

- Information and Communication Technology (ICT) Requirements

- bersetuju sebulat suara melantik petender 1/1, LOCUS INSPIRE SDN BHD, iaitu syarikat Bumiputera bagi tender kerja di atas dengan harga tawaran sebanyak RM1,997,873.30 (Ringgit Malaysia: Satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lapan ratus tujuh puluh tiga dan sen tiga puluh sahaja) (Tunggal) (tertakluk kepada 0.8% caj perkhidmatan) dan tempoh penyiapan selama 52 minggu.

- mengambil ingatan pelantikan adalah berdasarkan:-

- petender menawarkan harga tunggal;

- petender lulus semua syarat penilaian tender dengan sempurna; dan

- petender lulus penilaian teknikal.

- menetapkan bahawa pelantikan tender ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan: PPPA

MINIT 78.05.02	:	UPM - Naik Taraf Bumbung di Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul dan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi - SH006/K/2026/7515600/UPM

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- selaras dengan PK 2.21 - Kaedah Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Tahun 2026 para 5.1 - Pihak Berkuasa Melulus perolehan secara sebut harga dengan had nilai melebihi RM1,000,000.00 hendaklah diputuskan di peringkat Lembaga Perolehan Agensi

- sebut harga telah diiklankan pada 02 Mac 2026 dan ditutup pada 19 Mac 2026;

- tarikh lawatan tapak pada 10 Mac 2026 dengan kehadiran dua puluh enam (26) kontraktor;

- perolehan adalah menggunakan sumber peruntukan Projek DE RP5 Tahun 2025 RMKe-12 UPM - Menaiktaraf Kemudahan Prasarana Akademik Kampus Serdang (7515600);

- sebanyak dua puluh tiga (23) dokumen sebut harga telah dijual dan dua puluh dua (22) penyebut harga telah mengemukakan tawaran apabila sebut harga ditutup pada 19 Mac 2026;

- skop kerja adalah seperti berikut:-

- Preliminaries and General Conditions

- Kerja Bumbung (Bioteknologi 1, Bioteknologi 2, Bioteknologi 3, ATCL dan FBMK)

- Kerja Elektrik

- bersetuju sebulat suara melantik penyebut harga 20/22, VSY GLOBAL RESOURCES, iaitu syarikat Bumiputera bagi sebut harga kerja di atas dengan harga tawaran sebanyak RM2,138,100.00 (Ringgit Malaysia: Dua juta satu ratus tiga puluh lapan ribu satu ratus sahaja) (Ke-21 terendah) (tertakluk kepada 0.8% caj perkhidmatan) dan tempoh penyiapan selama 40 Minggu.

- mengambil ingatan pelantikan adalah berdasarkan:-

- penyebut harga menawarkan harga ke-21 terendah daripada senarai keseluruhan penyebut harga dan penyebut harga ke-2 terendah yang berada dalam julat (PK2.2 Lampiran 10); dan

- penyebut harga mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh.

- menetapkan bahawa pelantikan sebut harga ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan: PPPA

MINIT 78.05.03	:	Tender Membekal dan Menghantar Ubat Rimegepant Sulfate Oral 75mg Lyophilisate Tablet, Tenecteplase 10,000 IU Injection, Neuroaid Capsule dan Apixaban 5mg Tablet Secara Berperingkat untuk Tempoh Dua (2) Tahun di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor – T02/2026/6210002/HSAAS

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- tender telah diiklankan pada 9 Mac 2026 dan ditutup pada 31 Mac 2026;

- perolehan adalah menggunakan sumber peruntukan tabung amanah (6210002);

- sebanyak enam (6) dokumen tender telah dijual dan enam (6) petender telah mengemukakan tawaran apabila tender ditutup pada 31 Mac 2026; dan

- skop perolehan tender ini adalah untuk membekal dan menghantar ubat secara berperingkat untuk tempoh dua (2) tahun di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS), UPM, Serdang, Selangor seperti berikut:-

- Ubat Rimegepant Sulfate Oral 75mg Lyophilisate Tablet;

- Ubat Tenecteplase 10,000 IU Injection;

- Ubat Neuroaid Capsule; dan

- Ubat Apixaban 5mg Tablet

- berdasarkan laporan Jawatankuasa Penilaian Teknikal (JKPT) dan laporan Jawatankuasa Penilaian Kewangan (JKPK), didapati:-

- bagi Item 1 : Rimegepant Sulfate Oral 75mg Lyophilisate Tablet, hanya petender 4/6 lulus kedua-dua penilaian untuk pertimbangan;

- bagi Item 2 : Ubat Tenecteplase 50mg telah dikeluarkan daripada senarai ubat bukan formulari dan akan digantikan dengan Tenecteplase 25mg yang kini tersenarai sebagai ubat formulari dan JKPT mengesyorkan untuk tidak membuat lantikan bagi ubat di atas;

- bagi Item 3 : Neuroaid Capsule, hanya empat (4) petender iaitu petender 3/6, 2/6, 6/6 dan 4/6 lulus kedua-dua penilaian untuk pertimbangan; dan

- bagi Item 4 : Apixaban 5mg Tablet, hanya dua (2) iaitu petender 2/6 dan 5/6 lulus kedua-dua penilaian untuk pertimbangan.

- bersetuju sebulat suara melantik petender-petender berikut bagi tender bekalan di atas dengan harga (tertakluk kepada 0.8% caj perkhidmatan) dan tempoh hantaran seperti di Jadual.

| Item | Kod dan Taraf Petender | Harga Tawaran (RM) | Tempoh Hantaran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item 1 - Rimegepant Sulfate Oral 75mg Lyophilisate Tablet | 4/6 - Primabumi Sdn Bhd (B) | 198,660.00 | 5 Minggu | Petender tunggal dan MS |
| Item 2 - Tenecteplase 10,000 IU Injection | Tiada lantikan atas pengesyoran JKPT |  |  |  |
| Item 3 - Neuroaid Capsule | 3/6 - Pharmaniaga Logistics Sdn Bhd (B) | 803,988.00 | 2-8 Minggu | Petender terendah dan MS |
| Item 4 - Apixaban 5mg Tablet | 5/6 - Quality Reputation Sdn Bhd (B) | 823,320.00 | 30 Hari | Petender ke-5 terendah dan MS |
| Jumlah |  | 1,825,968.00 |  |  |

- tidak melantik petender yang menawarkan harga lebih rendah bagi Item 4 :  Apixaban 5mg Tablet kerana:-

- petender terendah (6/6), kedua terendah (1/6) dan ketiga terendah (4/6) tidak disyorkan oleh JKPK disebabkan menawarkan harga yang tidak munasabah; dan

- petender keempat terendah (2/6) menawarkan ubat yang mempunyai profil kesan sampingan yang lebih tinggi dan tidak mencapai tahap keberkesanan klinikal yang memuaskan.

- mengambil ingatan pelantikan adalah berdasarkan:-

- petender lulus kedua-dua penilaian iaitu penilaian teknikal dan penilaian kewangan; dan

- petender mempunyai pengalaman berkaitan.

- menetapkan bahawa pelantikan tender ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan: HSAAS/ Urus Setia

MINIT 78.05.04	:	Tender Membekal dan Menghantar Ubat Aflibercept 40mg/ml Solution Vial For Injection, Sodium Zirconium Cyclosilicate 5g Powder For Oral Suspension dan Dapaglifozin 10mg Tablet Secara Berperingkat untuk Tempoh Dua (2) Tahun di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor – T03/2026/6210002/HSAAS

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- tender telah diiklankan pada 9 Mac 2026 dan ditutup pada 31 Mac 2026;

- perolehan adalah menggunakan sumber peruntukan tabung amanah (6210002);

- sebanyak empat (4) dokumen tender telah dijual dan empat (4) petender telah mengemukakan tawaran apabila tender ditutup pada 31 Mac 2026; dan

- skop perolehan tender ini adalah untuk membekal dan menghantar ubat secara berperingkat untuk tempoh dua (2) tahun di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS), UPM, Serdang, Selangor seperti berikut:-

- Aflibercept 40mg/ml Solution Vial For 	Injection;

- Sodium Zirconium Cyclosilicate 5g Powder For Oral Suspension; dan

- Dapaglifozin 10mg Tablet

- berdasarkan laporan JKPT dan laporan JKPK, didapati:-

- bagi Item 1 : Aflibercept 40mg/ml Solution Vial For Injection, hanya tiga (3) petender iaitu petender 4/4, 3/4 dan 2/4 lulus kedua-dua penilaian untuk pertimbangan;

- bagi Item 2 : Sodium Zirconium Cyclosilicate 5g Powder For Oral Suspension, hanya petender 3/4 lulus kedua-dua penilaian untuk pertimbangan; dan

- bagi Item 3 : Dapaglifozin 10mg Tablet, hanya petender 3/4 lulus kedua-dua penilaian untuk pertimbangan.

- bersetuju sebulat suara melantik petender-petender berikut bagi tender bekalan di atas dengan harga (tertakluk kepada 0.8% caj perkhidmatan) dan tempoh hantaran seperti di Jadual.

| Item | Kod dan Taraf Petender | Harga Tawaran (RM) | Tempoh Hantaran | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item 1 - Aflibercept 40mg/ml Solution Vial For Injection | 4/4 - Teraju Farma Sdn Bhd (B) | 490,415.00 | 8 Minggu | Petender terendah dan MS |
| Item 2 - Sodium Zirconium Cyclosilicate 5g Powder For Oral Suspension | 3/4 - Primabumi Sdn Bhd (B) | 231,120.00 | 3 Minggu | Petender terendah dan MS |
| Item 3 - Dapaglifozin 10mg Tablet | 3/4 - Primabumi Sdn Bhd (B) | 203,000.00 | 3 Minggu | Petender terendah dan MS |
| Jumlah |  | 924,535.00 |  |  |

- mengambil ingatan pelantikan adalah berdasarkan:-

- petender lulus kedua-dua penilaian iaitu penilaian teknikal dan penilaian kewangan; dan

- petender mempunyai pengalaman berkaitan.

- menetapkan bahawa pelantikan tender ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan: HSAAS/ Urus Setia

MINIT 78.05.05	:	Tender Perkhidmatan Pengurus Program Sempena University Research and Innovation Investment Summit 2026 (URIIS 2026) Anjuran Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CIRNET), Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor - T04/2026/6271081/UPM

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh  setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- tender telah diiklankan pada 26 Mac 2026 dan ditutup pada 16 April 2026;

- perolehan adalah menggunakan sumber Akaun Amanah (6271081);

- sebanyak dua (2) dokumen tender telah dijual dan dua (2) petender telah mengemukakan tawaran apabila tender ditutup pada 16 April 2026;

- skop perolehan tender ini adalah untuk melaksanakan Perkhidmatan Pengurus Program Sempena University Research and Innovation Investment Summit 2026 (URIIS 2026) Anjuran Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CIRNET), UPM, Serdang, Selangor;

- berdasarkan laporan JKPT dan laporan JKPK, didapati hanya petender 2/2 lulus kedua-dua penilaian pertimbangan.

- bersetuju sebulat suara melantik petender 2/2, USAHA JANA SDN BHD, iaitu syarikat Bumiputera bagi tender di atas dengan harga tawaran sebanyak RM3,990,000.00 (Ringgit Malaysia: Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sahaja) (tertakluk kepada 0.8% caj perkhidmatan) (Terendah) dan tempoh perkhidmatan selama 1-2 Bulan.

- mengambil ingatan pelantikan adalah berdasarkan:-

- petender menawarkan harga terendah;

- petender lulus kedua-dua penilaian iaitu penilaian teknikal dan penilaian kewangan; dan

- petender mempunyai pengalaman berkaitan.

- menetapkan bahawa pelantikan tender ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan: CIRNET/ Urus Setia

MINIT 78.06	:	KERTAS PERTIMBANGAN DAN MAKLUMAN

MINIT 78.06.01	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Pelantikan Perunding Secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling bagi Melaksanakan Projek UPM - Naiktaraf Infrastruktur dan Kemudahan Dewan Pengajaran dan Pembelajaran Kampus Serdang, Selangor

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh Encik Mohammad Shahril bin Salleh, Jurutera dan Encik Muhammad Hafiz bin Bakar, Juruukur Bahan dari Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA), UPM.

- dimaklumkan:-

- infrastruktur dan kemudahan dewan kuliah di UPM telah usang dan berusia lebih daripada 50 tahun dan terdapat banyak infrastruktur, fasiliti dan kemudahan yang uzur dan memerlukan pembaharuan terutama di beberapa lokasi yang sangat memerlukan pengubahsuaian dan naiktaraf iaitu di lima (5) Zon Akademik yang melibatkan enam (6) dewan pengajaran dan pembelajaran iaitu (Dewan Kuliah Zon A, Dewan Kuliah Putra, Dewan Kuliah Kabin, Dewan Kuliah Akademik Pusat (DKAP), Kompleks Akademik A dan Kompleks Akademik E);

- fasiliti dan kemudahan yang disenaraikan ini memerlukan pembaikan dan naiktaraf yang ketara untuk memastikan kelestarian pendidikan terus terjaga bagi menyokong kerangka hala tuju UPM, meningkatkan pengalaman pembelajaran dan kehidupan kampus terbaik serta untuk meningkatkan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran;

- UPM telah dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) berkenaan dengan kelulusan beberapa projek yang telah dimohon di bawah Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia Ketiga Belas (RP1, RMKe-13) Tahun 2026 di mana Projek UPM - Naiktaraf Infrastruktur dan Kemudahan Dewan Pengajaran dan Pembelajaran Kampus Serdang telah diluluskan dengan siling peruntukan keseluruhan sebanyak RM25,098,600.00;

- minit mesyuarat JPU ke-1010 (4/2026) minit 1010.02 (g)(1) pada 28 Januari 2026 (sebagaimana disahkan pada 13 Februari 2026) telah bersetuju meluluskan permohonan untuk menggunakan khidmat perunding bagi melaksanakan projek di atas.;

- justifikasi pelantikan perunding adalah seperti berikut:-

- kepakaran teknikal, profesional dan pematuhan undang-undang;

- khidmat perunding diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat dan keperluan agensi berkaitan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Bomba dan Penyelamat Malaysia dan lain-lain agensi berkaitan (jika berkaitan);

- khidmat perunding sangat diperlukan bagi menyediakan lukisan teknikal yang lengkap untuk tujuan pembinaan/ naiktaraf; dan

- khidmat perunding diperlukan bagi mempercepatkan proses perancangan seterusnya bertanggungjawab memantau kerja dari peringkat merekabentuk, pembinaan, penyiapan sehingga penutupan akaun muktamad.

- anggaran kos projek adalah sebanyak RM25,098,600.00 dan Perincian Siling Kos Yuran Perunding yang dibuat oleh PPPA adalah berdasarkan skala piawai dan siling kos yuran perunding adalah seperti berikut:-

| Bil | Bidang Kepakaran | Siling Kos Yuran Perunding |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perunding Arkitek (330201) | 1,430,345.00 |
| 2 | Perunding Mekanikal & Elektrik (330103 & 330104) | 525,798.00 |
| 3 | Perunding Ukur Bahan (330202) | 438,748.00 |

- menggunakan kaedah Lantikan Terus beserta Kos Siling bagi Lantikan Perunding Arkitek, Perunding Mekanikal dan Elektrik dan Perunding Ukur Bahan;

- Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP) Kali Ke-36 (Bil. 1/2026) pada 13 Mac 2026 telah bersetuju memperakukan permohonan Pelantikan Perunding Secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling bagi projek di atas seperti berikut:-

| Bil | Bidang Kepakaran | Nama Perunding | Siling Kos Yuran Perunding (RM) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perunding Arkitek (330201) | Azli Yusof Architect | 1,430,345.00 | - Memenuhi kriteria asas penilaian dan pemilihan perunding; dan - Memperolehi markah tertinggi. |
| 2 | Perunding Mekanikal & Elektrik (330103 & 330104) | HZ M&E Consultants | 525,798.00 |  |
| 3 | Perunding Ukur Bahan (330202) | JB Consult | 438,748.00 |  |

- bersetuju sebulat suara meluluskan Pelantikan Perunding melalui kaedah Lantikan Terus Beserta Kos Siling bagi Permohonan Pelantikan Perunding secara Lantikan Terus beserta Kos Siling bagi Melaksanakan Projek UPM - Naiktaraf Infrastruktur dan Kemudahan Dewan Pengajaran dan Pembelajaran Kampus Serdang, Selangor seperti berikut:-

| 1. | Bil Mesyuarat |  |  | : | Mesyuarat Lembaga Perolehan Ke-78 Bil. 5/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tarikh Mesyuarat |  |  | : | 27 April 2026 |  |  |  |
| 3. | Agensi yang memohon |  |  | : | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset |  |  |  |
| 4. | Tajuk Projek/ Kajian |  |  | : | UPM - Naiktaraf Infrastruktur dan Kemudahan Dewan Pengajaran dan Pembelajaran Kampus Serdang, Selangor |  |  |  |
| 5. | Sumber Pembiayaan |  |  | : | Peruntukan Rancangan Malaysia Ke-13 Tahun 2026 (RMKe-13, RP1 2026) |  |  |  |
| 6. | Jenis Peruntukan |  |  | : | Pembangunan |  |  |  |
| 7. | Kod SETIA Projek |  |  | : | - |  |  |  |
| 8. | Siling Peruntukan Projek/Kajian yang Diluluskan EPU |  |  | : | RM25,098,600.00 |  |  |  |
| 9. | Kategori Projek/ Kajian |  |  | : | Pembangunan Fizikal |  |  |  |
| 10. | Peruntukan Tahun Semasa |  |  | : | 2026 |  |  |  |
| 11. | Tempoh Projek/ Kajian |  |  | : | 24 Bulan/ 96 Minggu |  |  |  |
| 12. | Lokasi Projek/ Kajian |  |  | : | Dewan Pengajaran, Bahagian Akademik, UPM, Serdang, Selangor |  |  |  |
| 13. | Agensi Pengguna |  |  | : | Universiti Putra Malaysia |  |  |  |
| 14. | Agensi Pelaksana |  |  | : | Universiti Putra Malaysia |  |  |  |
| 15. | Tempoh Perkhidmatan Perunding |  |  | : | 48 Bulan/ 4 Tahun |  |  |  |
| 16. | Kaedah Lantikan |  |  | : | Lantikan Terus Berserta Kos Siling |  |  |  |
| 17. | Nama Firma Perunding yang Diluluskan adalah seperti berikut: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidang Perunding |  | Skop Perkhidmatan Perunding | Nama, No. Pendaftaran Kementerian Kewangan & Alamat Firma |  |  | Kaedah Bayaran (Fixed Fee/ Input Masa) | Anggaran Kos Siling Perkhidmatan Perunding (RM) | Cukai Perkhidmatan (RM) |
| - 330201 |  | - Arkitek | - Azli Yusof Architect - (465-02030952) |  |  | - Fixed Fee | - 1,430,345.00 | - 114,427.60 |
| - 330103 & 330104 |  | - Mekanikal & Elektrik | - HZ M&E Consultants - (465-02033902) |  |  | - Fixed Fee | - 525,798.00 | - 42,063.84 |
| - 330202 |  | - Ukur Bahan | - JB Consult - (465-02001375) |  |  | - Fixed Fee | - 438,748.00 | - 35,099.84 |

- mengambil ingatan kelulusan ini adalah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan PK 3.1 – Perolehan Perunding Secara Am.

- menetapkan bahawa pelantikan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : PPPA

MINIT 79.06.02	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Penyambungan Perkhidmatan Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” dan Pemeriksa Kerja “Inspector Of Work (IOW)” bagi Melaksanakan Projek UPM – Pembinaan Tangki Sedutan dan Tangki Penyimpanan Air, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh Encik Mohammad Shahril bin Salleh, Jurutera dan Encik Muhammad Hafiz bin Bakar, Juruukur Bahan dari PPPA, UPM.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-28 Bil. 5/2022 pada 27 Jun 2022 telah bersetuju melantik perunding bagi projek di atas seperti di Jadual;

| Bil | Bidang Kepakaran | Perunding | Siling Kos Yuran Perunding (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perunding Sivil & Struktur (330101 & 330102) | Erinco Sdn. Bhd. | 1,995,360.00 |
| 2 | Perunding Ukur Bahan (330202) | H3A Consult Sdn. Bhd. | 452,170.00 |
| 3 | Perunding Mekanikal & Elektrik (330103 & 330104) | BW Perunding Sdn. Bhd. | 516,831.00 |
| 4 | Perunding Ukur Tanah (330203) | Inspirasi Ukur Konsultan | 27,357.00 |

- PPPA melalui kertas kerja memohon penyambungan perkhidmatan Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” dan Pemeriksa Kerja “Inspector Of Work (IOW)” kerana projek di atas didapati tidak dapat disiapkan pada tempoh yang ditetapkan;

| Tarikh Mula Projek | Tarikh Siap Asal | Tarikh EOT |
| --- | --- | --- |
| 29 Disember 2023 | 30 Oktober 2025 | 8 Mei 2026 |

- justifikasi penyambungan perkhidmatan Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” dan Pemeriksa Kerja “Inspector Of Work (IOW)” adalah  kerana kerja masih berbaki 20% yang perlu disiapkan dan perlu kepada pemantauan daripada wakil perunding secara sepenuh masa di tapak;

- tempoh lantikan asal perkhidmatan penyelia tapak adalah seperti berikut:-

| Bil | Penyelia Tapak | Tempoh Lantikan Asal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” Awam & Struktur | 9/7/2024-31/10/2025 |
| 2 | Pemeriksa Kerja “Inspector Of Work (IOW)” Awam & Struktur | 10/6/2024-30/11/2025 |
| 3 | Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” Mekanikal & Elektrik | 1/6/2025-31/3/2026 |

- permohonan penyambungan perkhidmatan Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” dan Pemeriksa Kerja “Inspector Of Work (IOW)” ini akan menggunakan peruntukan Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia Kedua Belas (RP2, RMKe-12) dan melibatkan kos seperti berikut:-

| Bil | Penyelia Tapak | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resident Engineer (RE) Awam & Struktur | 114,357.00 |
| 2 | Inspector Of Work (IOW) Awam & Struktur | 50,960.00 |
| 3 | Resident Engineer (RE) Mekanikal & Elektrik | 30,166.00 |
| Jumlah Keseluruhan |  | 195,483.00 |

- mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP) Kali Ke-36 (Bil. 1/2026) pada 13 Mac 2026 telah bersetuju memperakukan permohonan Penyambungan Perkhidmatan Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” dan Pemeriksa Kerja “Inspector Of Work (IOW)” bagi projek di atas.

- bersetuju sebulat suara meluluskan permohonan Penyambungan Perkhidmatan Jurutera Residen “Resident Engineer (RE)” dan Pemeriksa Kerja “Inspector of Work (IOW)” bagi melaksanakan Projek UPM - Pembinaan Tangki Sedutan dan Tangki Penyimpanan Air, UPM, Serdang, Selangor seperti di Jadual:-

| Bil | Penyelia Tapak | Jumlah (RM) | Tempoh Lanjutan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resident Engineer (RE) Awam & Struktur | 114,357.00 | 7 Bulan (1/11/2025-31/5/2026) |
| 2 | Inspector of Work (IOW) Awam & Struktur | 50,960.00 | 6 Bulan (1/12/2025-31/5/2026 |
| 3 | Resident Engineer (RE) Mekanikal & Elektrik | 30,166.00 | 2 Bulan (1/4/2026-31/5/2026) |
| Jumlah Keseluruhan |  | 195,483.00 |  |

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan: PPPA

MINIT 79.06.03	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Lanjutan Tempoh Perkhidmatan Perunding No. 1 bagi Projek Pembinaan Tangki Sedutan dan Tangki Penyimpanan Air di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh Encik Mohammad Shahril bin Salleh, Jurutera dan Encik Muhammad Hafiz bin Bakar, Juruukur Bahan dari PPPA, UPM.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-28 Bil. 5/2022 pada 27 Jun 2022 telah bersetuju melantik perunding bagi projek di atas seperti di Jadual;

| - Bil | - Perunding | - Nama Perunding |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Perunding Sivil & Struktur | Erinco Sdn Bhd |
| - 2 | Perunding Elektrik & Mekanikal | BW Perunding Sdn Bhd |
| - 3 | Perunding Ukur Bahan | H3A Consult Sdn Bhd |
| Tempoh Perkhidmatan Perunding |  | 50 Bulan |
| Tarikh Mula Perkhidmatan |  | 15/8/2022 |
| Tarikh Tamat Perkhidmatan |  | 15/10/2026 |

- ringkasan maklumat projek adalah seperti berikut:-

| Tarikh Milik Tapak | : | 29 Disember 2023 |
| --- | --- | --- |
| Tarikh Siap Asal Projek | : | 30 Oktober 2025 |
| Tarikh Siap Dilanjutkan (OET No. 1) | : | 15 Februari 2026 |
| Tarikh Siap Dilanjutkan (OET No. 2) | : | 8 Mei 2026 |
| Tarikh Siap Dilanjutkan (OET No. 3) | : | 7 Ogos 2026 |
| Peratus Kerja Semasa | : | 91.98% |

- justifikasi Permohonan Lanjutan Tempoh Perkhidmatan Perunding No. 1 bagi projek di atas adalah seperti berikut:-

- Pemantauan baki kerja-kerja pembinaan sehingga sijil perakuan siap kerja dikeluarkan;

- Tempoh Tanggungan kecacatan (DLP);

- Penyediaan sijil perakuan membaiki kecacatan (CMGD);

- Penyediaan & Pengesahan Akaun Muktamad Kontraktor; dan

- Penyediaan & Pengesahan Akaun Muktamad Perunding

- tempoh lanjutan permohonan perunding seperti Program Pelaksanaan Induk (MIP) bermula dari tarik tamat perkhidmatan perunding dengan mengambil kira tempoh perkhidmatan untuk:-

- Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP) dan membaiki kecacatan - (12 bulan + 3 bulan + 14 hari)

- Penyediaan dan pengesahan Akuan Muktamad Kontraktor  dan Perunding - (6 bulan)

- mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP) Kali Ke-37 (Bil. 2/2026) Khas  pada 8 April 2026 telah bersetuju memperakukan Lanjutan Tempoh Perkhidmatan Perunding No. 1 bagi projek di atas.

- bersetuju sebulat suara meluluskan Permohonan Lanjutan Tempoh Perkhidmatan Perunding No. 1 bagi Projek Pembinaan Tangki Sedutan dan Tangki Penyimpanan Air di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor seperti di Jadual:-

| - Bil | - Nama Perunding | - Tempoh Lanjutan |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Erinco Sdn Bhd | - 576 hari (16/10/2026 - 13/5/2028) |
| - 2 | BW Perunding Sdn Bhd | - 576 hari (16/10/2026 - 13/5/2028) |
| - 3 | H3A Consult Sdn Bhd | - 576 hari (16/10/2026 - 13/5/2028) |

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : PPPA

MINIT 79.06.04	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Lanjutan Tempoh Kontrak bagi Tender Menyedia dan Menyaji Makanan Selama Tiga (3) Tahun di Wad Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor - T20/2023/14005/EP

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-46 Bil. 13/2025 pada 21 Disember 2023 telah bersetuju melantik syarikat Sri ZA Healthcare Food Services Holdings (M) Sdn. Bhd. dengan harga sebanyak RM9,234,576.00 dan tempoh kontrak selama 3 tahun (mulai 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2026);

- justifikasi lanjutan tempoh kontrak ini adalah dibuat berdasarkan:-

- syarikat tidak mempunyai tunggakan hutang bagi sewaan dan utiliti;

- syarikat menyelenggara premis dan peralatan dengan baik sepanjang tempoh perjanjian;

- syarikat telah menjaga keselamatan dan kebersihan dapur HSAAS dengan baik dan mendapat markah antara 70%-90% dalam pemeriksaan oleh pihak UKA HSAAS yang dilakukan setiap bulan;

- syarikat telah melaksanakan pest control secara berkala mengikut jadual yang telah ditetapkan sekurang-kurang sekali pada setiap bulan untuk premis dapur;

- syarikat turut mampu memastikan setiap pekerjanya diberi suntikan typhim dan mengikuti latihan pengendali makanan;

- syarikat memperolehi markah tidak kurang dari 80% setiap bulan berdasarkan Kajian Kepuasan Pelanggan yang dilakukan oleh Jabatan Dietetik kepada pesakit terhadap kualiti makanan yang disediakan oleh pihak syarikat; dan

- Syarikat memperolehi markah penilaian prestasi yang sangat memuaskan (89.26%).

- lanjutan tempoh kontrak ini akan menggunakan peruntukan mengurus HSAAS (14005) dan melibatkan kos sebanyak RM4,617,288.00 bagi tempoh kontrak selama satu (1) tahun enam (6) bulan mulai (1 Januari 2027 - 30 Jun 2028).

- bersetuju sebulat suara meluluskan permohonan Lanjutan Tempoh Kontrak bagi tender di atas dengan syarikat SRI ZA HEALTHCARE FOOD SERVICES HOLDINGS (M) SDN. BHD., iaitu syarikat Bumiputera selama 18 Bulan mulai (1 Januari 2027 – 30 Jun 2028) dengan harga sebanyak RM4,613,527.20. (Ringgit Malaysia : Empat juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh tujuh dan sen dua puluh sahaja)

- mengambil ingatan kelulusan lanjutan tempoh kontrak ini adalah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan PK 4.1 - Pentadbiran Kontrak Perolehan Kerajaan Secara Am, Para 2.7 (i) (a) dan Para 2.7 (i) (b).

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : HSAAS/ Urus Setia

MINIT 79.06.05	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Lanjutan Tempoh Kontrak bagi Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan Facility Engineering Maintenance Services (FEMS) untuk Tempoh Dua (2) Tahun di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor - T29/2024/14005/EP

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-56 Bil. 10/2024 pada 19 Julai 2024 telah bersetuju melantik syarikat Global View Engineering Sdn. Bhd. dengan harga sebanyak RM8,401,048.00 dan tempoh kontrak selama 2 tahun (mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2026);

- justifikasi lanjutan tempoh kontrak ini adalah dibuat berdasarkan:-

- syarikat mempunyai kontrak sedia ada dan memudahkan pihak HSAAS untuk membuat pemantauan perkhidmatan yang telah dijalankan;

- syarikat berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam perkhidmatan yang telah dijalankan;

- syarikat mempunyai keupayaan kewangan yang stabil; dan

- syarikat memperolehi purata markah prestasi yang sangat memuaskan (88.61%) di mana syarikat menunjukkan tahap pematuhan yang baik terhadap jadual Plan Preventive Maintenance (PPM), tindak balas aduan kerosakan, pematuhan keselamatan serta keperluan pihak berkuasa di samping memberi sokongan operasi kecemasan hospital secara berterusan.

- lanjutan tempoh kontrak ini akan menggunakan peruntukan mengurus HSAAS (14005) dan melibatkan kos sebanyak RM3,875,524.00 bagi tempoh kontrak selama satu (1) tahun mulai (1 Oktober 2026 - 30 September 2027).

- bersetuju sebulat suara meluluskan permohonan Lanjutan Tempoh Kontrak bagi tender di atas dengan syarikat GLOBAL VIEW ENGINEERING SDN. BHD., iaitu syarikat Bumiputera selama 1 Tahun mulai (1 Oktober 2026 – 30 September  2027) dengan harga sebanyak RM3,875,524.00 (Ringgit Malaysia : Tiga juta lapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat sahaja)

- mengambil ingatan kelulusan lanjutan tempoh kontrak ini adalah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan PK 4.1 - Pentadbiran Kontrak Perolehan Kerajaan Secara Am, Para 2.7 (i) (a) dan Para 2.7 (i) (b).

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : HSAAS/ Urus Setia

MINIT 79.06.06	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Lanjutan Tempoh Kontrak bagi Tender Membekal dan Menghantar Bekalan Medical Liquid Oxygen bagi Tempoh Dua (2) Tahun ke Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor - T25/2024/14005/EP

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-55 Bil. 9/2024 pada 15 Ogos 2024 telah bersetuju melantik syarikat Alpha Gas Solution Sdn. Bhd. dengan harga sebanyak RM1,520,480.00 dan tempoh kontrak selama 2 tahun (mulai 1 September 2024 hingga 31 Ogos 2026);

- justifikasi lanjutan tempoh kontrak ini adalah dibuat berdasarkan:-

- syarikat memberikan komitmen serta kerjasama yang baik kepada pihak HSAAS;

- syarikat berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam perkhidmatan yang telah dijalankan; dan

- syarikat memperolehi purata markah prestasi yang sangat memuaskan (96.59%) di mana syarikat menunjukkan pematuhan yang baik terhadap pembekalan, pematuhan keselamatan dan keperluan pihak berkuasa melulus serta memberi sokongan bekalan jika terdapat keperluan operasi kecemasan di HSAAS secara berterusan.

- lanjutan tempoh kontrak ini akan menggunakan peruntukan mengurus HSAAS (14005) dan melibatkan kos sebanyak RM720,240.00 bagi tempoh kontrak selama satu (1) tahun mulai (1 September 2026 - 31 Ogos 2027).

- bersetuju sebulat suara meluluskan permohonan Lanjutan Tempoh Kontrak bagi tender di atas dengan syarikat ALPHA GAS SOLUTION SDN. BHD., iaitu syarikat Bumiputera selama 1 Tahun mulai (1 September 2026 – 31 Ogos 2027) dengan harga sebanyak RM760,240.00. (Ringgit Malaysia : Tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh sahaja)

- mengambil ingatan kelulusan lanjutan tempoh kontrak ini adalah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan PK 4.1 - Pentadbiran Kontrak Perolehan Kerajaan Secara Am, Para 2.7 (i) (a) dan Para 2.7 (i) (b).

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : HSAAS/ Urus Setia

MINIT 79.06.07	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Lanjutan Tempoh Hantaran Kali Ketiga oleh Syarikat Maluri Equipment (Malaysia) Sdn. Bhd. bagi Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari dan Mentauliah Dua (2) Unit Electric Steam Boiler di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor – T21/2024/7512905/UPMS

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-59 Bil. 13/2024 pada 19 Disember 2024 telah bersetuju melantik syarikat Maluri Equipment (Malaysia) Sdn Bhd dengan harga sebanyak RM1,116,500.00 dan tempoh hantaran selama 36 minggu di mana tarikh akhir penghantaran adalah pada 5 Oktober 2025;

- mesyuarat LP Ke-72 Bil. 12/2025 pada 20 November 2025 telah bersetuju meluluskan permohonan lanjutan tempoh hantaran bagi perolehan di atas sehingga 5 Disember 2025 dengan kenaan denda;

- mesyuarat LP Ke-75 Bil. 2/2026 pada 19 Januari 2026 telah bersetuju meluluskan permohonan lanjutan tempoh hantaran kali kedua bagi perolehan di atas mulai 6 Disember 2025 sehingga 1 Mac 2026 tanpa kenaan denda.

- syarikat melalui surat bertarikh 12 Mac 2026 memohon lanjutan tempoh hantaran kali ketiga disebabkan oleh kelewatan permohonan kelulusan Perakuan Teknikal Institusi (PTI) yang dimohon dari Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, UPM yang telah ditolak kerana pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Selangor meminta dokumen tambahan. Permohonan telah dibuat semula dan masih menunggu kelulusan daripada pihak JKKP Selangor;

- setelah kelulusan PTI diperolehi, permohonan pemeriksaan permulaan (PEMULA) baru boleh dimohon untuk mendapatkan tarikh pemeriksaan dari pihak JKKP Selangor dan berdasarkan rekod permohonan sebelum ini, proses untuk mendapatkan Certificate of Fitness (CF) biasa mengambil masa sekitar 2 bulan;

- pihak Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM) tiada halangan berkaitan permohonan lanjutan tempoh hantaran kali ketiga sehingga 30 Jun 2026 serta turut mengesahkan bahawa:-

- tiada kerugian lain yang dilibatkan disebabkan kelewatan;

- kelewatan hantaran bekalan tersebut tidak melibatkan sebarang kos tambahan kepada universiti;

- perkhidmatan/operasi di FSTM tidak terjejas disebabkan kelewatan ini; dan

- tempoh lanjutan yang dimohon adalah munasabah berdasarkan justifikasi yang dinyatakan.

- bersetuju sebulat suara menangguhkan permohonan Lanjutan Tempoh Hantaran bagi perolehan tender di atas dengan syarikat MALURI EQUIPMENT (MALAYSIA) SDN BHD untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak PTJ terlebih dahulu.

Tindakan : FSTM/ Urus Setia

MINIT 76.06.08	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Lanjutan Tempoh Hantaran oleh Syarikat Maluri Equipment (Malaysia) Sdn. Bhd. bagi Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari dan Mentauliah Peralatan Fasa 3 di Makmal Food 7, Jabatan Teknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor – T36/2025/7512905/UPMS

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-72 Bil. 12/2025 pada 20 November 2025 telah bersetuju melantik syarikat Maluri Equipment (Malaysia) Sdn Bhd dengan harga sebanyak RM52,145.00 dan tempoh hantaran selama 5-6 bulan di mana tarikh akhir penghantaran adalah pada 15 Jun 2026;

- syarikat melalui surat bertarikh 16 Februari 2026 memaklumkan, pihak syarikat telah membuat pesanan dengan pembekal Ping Edge pada 26 November 2025 (tarikh maklumbalas SST) dan pada 9 Februari 2026 pembekal Ping Edge memaklumkan bahawa mereka menghadapi masalah komunikasi dengan pihak pengeluar dan telah membatalkan pesanan tersebut;

- sehubungan itu, pihak syarikat memohon lanjutan tempoh hantaran sehingga 30 September 2026 bagi proses pencarian pembekal baharu, urusan kastam serta urusan lain yang berkaitan;

- pihak FSTM tiada halangan berkaitan permohonan lanjutan tempoh hantaran sehingga 30 September 2026 serta turut mengesahkan bahawa:-

- tiada kerugian lain yang dilibatkan disebabkan kelewatan;

- kelewatan hantaran bekalan tersebut tidak melibatkan sebarang kos tambahan kepada universiti;

- perkhidmatan/operasi di FSTM tidak terjejas disebabkan kelewatan ini; dan

- tempoh lanjutan yang dimohon adalah munasabah berdasarkan justifikasi yang dinyatakan.

- bersetuju sebulat suara meluluskan permohonan Lanjutan Tempoh Hantaran bagi perolehan tender bekalan di atas dengan syarikat MALURI EQUIPMENT (MALAYSIA) SDN BHD, iaitu syarikat Bumiputera mulai 16 Jun 2026 hingga 30 September 2026 dengan kenaan denda.

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : FSTM/ Urus Setia

MINIT 76.06.09	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Lanjutan Tempoh Hantaran oleh Syarikat Ika Works (Asia) Sdn. Bhd. bagi Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari dan Mentauliah Peralatan Makmal Real-Time PCR System, HPLC, Fully Automated Protein Analyzer, Fully Automated Fat Extraction Unit dan Homogenizer di Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor – T39/2025/7515408/UPMS

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-73 Bil. 13/2025 pada 30 Disember 2025 telah bersetuju melantik syarikat Ika Works (Asia) Sdn Bhd dengan harga sebanyak RM20,000.00 dan tempoh hantaran selama 8 minggu di mana tarikh akhir penghantaran adalah pada 21 April 2026;

- syarikat melalui surat bertarikh 15 April 2026 memohon lanjutan tempoh hantaran disebabkan kelewatan penghantaran komponen produk yang tidak dijangka dan memohon lanjutan sehingga 10 Jun 2026;

- pihak Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH) tiada halangan berkaitan permohonan lanjutan tempoh hantaran sehingga 10 Jun 2026 serta turut mengesahkan bahawa:-

- tiada kerugian lain yang dilibatkan disebabkan kelewatan;

- kelewatan hantaran bekalan tersebut tidak melibatkan sebarang kos tambahan kepada universiti;

- perkhidmatan/operasi di IPPH tidak terjejas disebabkan kelewatan ini; dan

- tempoh lanjutan yang dimohon adalah munasabah berdasarkan justifikasi yang dinyatakan.

- bersetuju sebulat suara meluluskan permohonan Lanjutan Tempoh Hantaran bagi perolehan tender bekalan di atas dengan syarikat IKA WORKS (ASIA) SDN. BHD., iaitu syarikat Bumiputera mulai 22 April 2026 hingga 10 Jun 2026 dengan kenaan denda.

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : IPPH/ Urus Setia

MINIT 76.06.10	:	Kertas Untuk Makluman Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Keputusan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bagi Perkhidmatan Membekal, Menyedia dan Menghidang Makanan Bermasak bagi Program Minggu Perkasa Putra kepada Pelajar Baharu Semester Pertama Sesi 2025/2026, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan mengenai kronologi berkaitan tender di atas:-

| Bil | Tarikh | Catatan |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27 Ogos 2025 | Tender diiklankan |
| 2 | 30 September 2025 | Mesyuarat LP Ke-70 Bil 10/2025 Minit 70.05.02 - membatalkan perolehan di atas dan meminta perolehan ini dilaksanakan secara perolehan darurat berdasarkan kepada Pekeliling Pengurusan Belanjawan 3.3 atas justifikasi:- - bagi memenuhi keperluan pelajar yang akan mengikuti Program Minggu Perkasa Putra Pelajar Baharu pada 4 Oktober 2025 sehingga 12 Oktober 2025; - kedua-dua petender melepasi sebahagian penilaian teknikal yang dibuat oleh JKPT dan munasabah untuk dipertimbangkan; - kesemua petender tidak mempunyai Sijil Pengesahan Halal Malaysia tetapi mempunyai pengalaman berkaitan yang wajar untuk dipertimbangkan; dan kedua-dua petender menawarkan harga dibawah Anggaran Harga Jabatan. |
| 3 | 1 Oktober 2025 | - Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Bil. 995.06, minit 995.06 (m) (3) telah memperakukan cadangan berkenaan perolehan darurat. - Surat makluman awal berkenaan perolehan darurat telah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). |
| 4 | 2 Oktober 2025 | - Kelulusan perolehan secara darurat di perolehi daripada Pegawai Pengawal, KPT melalui emel. |
| 5 | 28 November 2025 | - Surat permohonan KPT ke MoF |
| 6 | 24 Disember 2025 | - Maklumat terkini permohonan darurat melalui emel kepada MoF. |

- bersetuju sebulat suara mengambil maklum mengenai keputusan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) bagi perolehan di atas di mana:-

- Pihak MOF tidak memperakukan perolehan di atas sebagai perolehan darurat di bawah PB3.3 dan AP 169A. Perolehan tersebut bersifat rutin dan tidak selaras dengan definisi Perolehan Darurat AP 169A yang bermaksud perolehan perlu dilaksanakan serta merta bagi mengelakkan kemudaratan kepada kepentingan awam;

- UPM diberi teguran supaya memastikan Perancangan Perolehan Tahunan dilaksanakan selaras dengan peraturan dan tatacara kewangan yang berkuat kuasa; dan

- Lembaga Perolehan UPM turut diberi teguran kerana membuat keputusan tidak selaras  dengan garis panduan Perolehan Darurat AP 169A.

Makluman : Lembaga Perolehan/ Urus Setia

MINIT 76.06.11	:	Kertas Untuk makluman Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Ringkasan Laporan Mesyuarat Lembaga Perolehan bagi Tahun 2026 untuk Tempoh Januari-Mac 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- sepanjang tempoh Januari hingga Mac 2026, mesyuarat Lembaga Perolehan telah bersidang sebanyak empat (4) kali di mana tiga (3) kali secara fizikal dan satu (1) kali secara dalam talian seperti berikut:-

| Bil | Tarikh | Bil Mesyuarat | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/1/2026 | LP Ke-74 Bil. 1/2026 | Mesyuarat secara dalam talian |
| 2 | 19/1/2026 | LP Ke-75 Bil. 2/2026 |  |
| 3 | 25/2/2026 | LP Ke-76 Bil. 3/2026 |  |
| 4 | 17/3/2026 | LP Ke-77 Bil. 4/2026 |  |

- sebanyak 28 kertas telah dibawa ke mesyuarat LP sepanjang tempoh tersebut dan ringkasan keputusan adalah seperti berikut:-

| Keterangan | Kelulusan | Tidak Meluluskan | Makluman | Tangguh | Batal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keputusan kertas yang dibawa | 21 | - | 5 | 1 | 1 |

- antara agenda-agenda yang dibincangkan adalah seperti berikut:-

| - Bil | - Agenda | - Bilangan | - Harga (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Lantikan Baharu* | - 10 | - 75,538,503.42 |
| - 2 | - Lantikan Baharu Sebut Harga berdasarkan PK2.21 | - 3 | - 5,052,823.00 |
| - 3 | - Rundingan Terus | - 1 | - 1,335,344.28 |
| - 4 | - Lanjutan Tempoh Kontrak | - 1 | - 458,399.80 |
| - 5 | - Lanjutan Tempoh Hantaran | - 4 |  |
| - 6 | - Lanjutan Tempoh Masa (EOT) | - 1 |  |
| - 7 | - Hal-hal Lain | - 6 |  |
| - 8 | - Perkara Berbangkit | - 2 |  |
| - Jumlah |  | - 28 | - 82,385,097.50 |

- semua keputusan yang dibuat oleh PBM akan direkodkan mengikut kategori bekalan, perkhidmatan dan kerja serta nilai yang ditawarkan kepada syarikat Bumiputera dan Bukan Bumiputera.  Nilai   perolehan yang telah dilantik, dibatalkan atau masih dalam proses perolehan untuk tempoh Jan – Mac 2026 tahun 2026 mengikut pecahan kategori serta petender Bumiputera dan Bukan Bumiputera adalah seperti berikut:-

| Kategori Perolehan | Bumiputera |  | Bukan Bumiputera |  | Jumlah |  | Dalam Proses |  | Bil Batal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bil | Harga (RM juta) | Bil | Harga (RM juta) | Bil | Harga (RM juta) | Bil | Harga Anggaran (RM juta) |  |
| Bekalan | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.27 | - |
| Perkhidmatan | 2 | 44.87 | 1 | 13.5 | 3 | 58.37 | 3 | 7.75 | - |
| Kerja | 7 | 17.17 | - | - | 7 | 17.17 | 1 | 2.00 | - |
| Jumlah | 9 | 62.04 | 1 | 13.5 | 10 | 75.54 | 6 | 14.01 | - |

- pecahan lantikan mengikut peruntukan bagi perolehan secara tender adalah seperti berikut:-

| Kategori Perolehan | Mengurus |  | RMK |  | Tabung Amanah |  | Penyelidikan |  | Jumlah |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bil | Harga (RM juta) | Bil | Harga (RM juta) | Bil | Harga (RM juta) | Bil | Harga (RM juta) | Bil | Harga (RM juta) |
| Bekalan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perkhidmatan | 3 | 58.36 | - | - | - | - | - | - | 3 | 58.36 |
| Kerja | 3 | 5.89 | 4 | 11.28 | - | - | - | - | 7 | 17.17 |
| Jumlah | 6 | 64.26 | 4 | 11.28 | - | - | - | - | 10 | 75.54 |

- penjimatan harga tawaran berbanding anggaran jabatan adalah seperti berikut:-

| Kategori Perolehan | Anggaran Jabatan Yang Didaftar |  | Harga Tawaran Yang Dilantik |  | Penjimatan | Bil Batal | Bil Diiklan Semula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bil daftar | Harga (RM juta) | Bil lantik | Harga (RM juta) | Harga (RM juta) |  |  |
| Bekalan | - | - | - | - | - | - | - |
| Perkhidmatan | 3 | 71.62 | 3 | 58.37 | 13.26 | - | - |
| Kerja | 7 | 18.32 | 7 | 17.17 | 1.15 | - | - |
| Jumlah | 10 | 89.94 | 10 | 75.54 | 14.41 | - | - |

- bersetuju sebulat suara mengambil maklum mengenai Ringkasan Laporan Mesyuarat Lembaga Perolehan bagi tahun 2026 untuk Tempoh Januari - Mac 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

Makluman : Urus Setia

MINIT 79.06	:	HAL-HAL LAIN

MINIT 79.06.11	:	Kertas Untuk Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Perolehan Universiti Putra Malaysia Mengenai Permohonan Penghantaran dan Bayaran Secara Berperingkat bagi Tender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari dan Mentauliah Robotic Surgical Systems di Pusat Penjagaan Prostat, Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor - T15/2025/7515300/EP

Ahli Lembaga:

- meneliti laporan dan penerangan oleh setiausaha mesyuarat.

- dimaklumkan:-

- mesyuarat LP Ke-73 Bil. 13/2025 pada 30 Disember 2025 telah bersetuju melantik syarikat DTG Medical Sdn Bhd dengan harga sebanyak RM11,000,000.00 dan tempoh hantaran selama 1-2 minggu;

- ringkasan penerimaan item Robotic Surgical System sehingga 23 April 2026 adalah seperti berikut:-

| Bil | Nama Item | Jumlah (unit) | Catatan | Tarikh Terima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forceps pelbagai guna | 6 (1 unit - 18 prosedur) | Lengkap 100 prosedur | 26/2/2026 |
| 2 | Gunting (scissors) pelbagai saiz | 10 (1 unit - 10 prosedur) | - Lengkap 100 prosedur | - 26/2/2026 |
| 3 | Needle Driver | 7 (1 unit - 15 prosedur) | - Lengkap 100 prosedur | - 26/2/2026 |
| 4 | Bipolar Forceps | 8 (1 unit - 14 prosedur) | - Lengkap 100 prosedur | - 26/2/2026 |
| 5 | Cautery Hooks (monopolar) | 1 (1 unit - 10 prosedur) | Belum lengkap (Perlu 9 unit lagi) Akan dihantar oleh pembekal sebelum 23/5/2026 | 23/4/2026 |
| 6 | Robotic Stapler | 12 (1 unit - 1 prosedur) | Belum lengkap (Perlu 88 unit lagi) Akan dihantar oleh pembekal sebelum 23/5/2026 | 23/4/2026 |

- pihak HSAAS memohon pembayaran secara berperingkat berdasarkan nilai harga robotik dan item yang dibekalkan selepas kelulusan pelaksanaan Testing & Commissioning (T&C) dan bayaran seterusnya selepas pembekalan keseluruhan item mengikut spesifikasi yang telah dipersetujui.

- bersetuju sebulat suara meluluskan permohonan bayaran berperingkat bagi tender di atas dengan syarikat DTG MEDICAL SDN. BHD., seperti di Jadual dengan syarat mendapatkan persetujuan syarikat secara rasmi terlebih dahulu.

| Bil | Bayaran berperingkat | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bayaran sebanyak 80% selepas T&C pertama lengkap | 8,800,000.00 |
| 2 | Baki bayaran 20% selepas kesemua penghantaran lengkap (tertakluk kepada kenaan denda sekiranya penghantaran dibuat selepas 23/5/2026) | 2,200,000.00 |
| Jumlah |  | 11,000,000.00 |

- menetapkan bahawa kelulusan ini tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan semasa dan peruntukan mencukupi.

Tindakan : HSAAS

MINIT 79.08	:	PENANGGUHAN MESYUARAT

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.00 pagi.

LAMPIRAN 1

SENARAI KEHADIRAN DALAM MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN

KE-77 BIL. 04/2026 PADA 17 MAC 2026

KEHADIRAN

- Dato’ Prof. Ir. Dr. Ahmad Farhan bin Mohd Sadullah				-Pengerusi

Naib Canselor, UPM

- Encik Ahmad Farid bin Ahmad

Ketua Seksyen Pengurusan Kenderaan

Bahagian Pengurusan Aset Awam

Kementerian Kewangan Malaysia

- Puan Hafizah binti Abdul Aziz

Setiausaha Bahagian

Bahagian Kewangan, Seksyen Perolehan

Kementerian Pendidikan Tinggi

- Sr. Suhaila binti Sulaiman

Juruukur Bahan Penguasa

Bahagian Dasar & Amalan Terbaik

Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

Jabatan Kerja Raya Malaysia

- Puan Nur Anisa binti Rosly

Ketua Penolong Setiausaha (Dasar dan Urusan Perolehan)

Unit Dasar dan Urusan Perolehan

Bahagian Perolehan dan Penswastaan

Kementerian Kesihatan Malaysia

- Prof. Dr. Zamberi bin Sekawi

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), UPM

- Prof. Dr. Arifin bin Abdu

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), UPM

- Puan Siti Amira binti Shukor 							-Setiausaha

Bursar, UPM

TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN

- Prof. Ir. Dr. Abd Rahim bin Abu Talib

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

TURUT HADIR

- Encik Mohammad Shahril bin Salleh

Jurutera, PPPA

- Encik Muhammad Hafiz bin Bakar

Juruukur Bahan, PPPA

URUS SETIA

- Puan Noraini binti Abdullah

Ketua Bahagian

Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan

- Encik Mohamad Fadzil Hanafi bin Ibrahim

Akauntan

Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan